# Pruebas de la versión 1.1.0a por tickect
Listado de incidencias: https://opengnsys.es/trac/query?status=closed&milestone=OpenGnsys+1.1.1+Espeto&group=resolution&order=version
Tipo Prueba	Ejemplo
	Revisión	Tipo Hardware	Comentario	usuario

### Tipos de Hardware
ID.Hw	Marca	Modelo	Placa Base	Chipset	CPU	HD	T.Graf	T.Red
	HP	8300 SFF	Hewlett-Packard 3397	Intel(R) Core(TM) i5-3470	3.20GHz 3201MHz v.6.10.9	Hitachi HDS72101 931GiB v.JP4O	NVIDIA Corporation GF108 v.a1	Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection 1Gbit/s v.04
pc-14-43	Clónico

### #849 incorporar ordenadores de dhcp no admite comentarios tras la declaración de un host
	Revisión	Tipo Hardware	Comentario	usuario
Incluimos contenido de dhcp con comentarios al final de línea	r20181113.9483898	pc-14-43	Correcto	Irina

### #870 Netboot avanzado no crea la plantilla de arranque si el equipo no tiene asignado un repositorio
Tipo Prueba	Revisión	Tipo Hardware	Comentario	usuario
Repository form changes: show the number of computers that are using it and convert line breaks from DOS to Linux format.	r20181113.9483898	pc-14-43	Sin pc asignado pone 1 : corregido en XXX	Irina
Prop ordenadores: Add warning if computer has no repository assigned to it.	r20181113.9483898	pc-14-43	Correcto	Irina
Allow creation of the PXE file if computer is not associated with a repository.	r20181113.9483898	pc-14-43	Correcto	Irina
Incorporar ordenadores: utiliza el primer repositorio de la unidad organizativa y pide confirmación si no existe ninguno.	r20181113.9483898	pc-14-43	Correcto	Irina
Añadir nuevo ordenador y modificar ordenador: no exigen tener repositorio asignado	r20181113.9483898	pc-14-43	Seguía pidiendo el repo: correjido en 80cbc63	Irina
Eliminar repositorio mensaje de aviso cuando existen ordenadores asignados	r20181113.9483898	pc-14-43	Correcto	Irina
You can search for computers whitout repository	r20181113.9483898	pc-14-43	Correcto	Irina
Crear imagen: si no existe repositorio asignado al ordenador se muestra un mensaje informativo	pc-14-43	Correcto	Irina
Árbol imágenes: se muestran las de los repositorios borrados	r20181113.9483898	pc-14-43	Correcto para monolíticas y básicas. Fallaba para las diferenciales: correjido en 80cbc63	Irina
login → se muestra mensaje de avis si no existe REPO en la OU	r20181113.9483898	pc-14-43	Correcto	Irina

### #846 Configuración de logrotate para que incluya todos los servicios de OpenGnsys
Tipo Prueba	Revisión	Tipo Hardware	Comentario	usuario
Archivos que exceden un tamaño	r20181113.9483898	server	ERROR: Al desinstalar o actualizar no se borra el archivo antiguo de opengnsys, y no funciona el logrotate	Irina
mcastlog: Archivo de antiguendad mayor a una semana	r20181113.9483898	server		Irina

### #867 La ayuda en la consola incluirá más información
Tipo Prueba	Revisión	Tipo Hardware	Comentario	usuario
Se comprueban el contenido	r20181113.9483898	server	correcto	Irina

### #868 Configur2Os: error al desinstalar el agente de sistema operativo antiguo
Tipo Prueba	Revisión	Tipo Hardware	Comentario	usuario
Windows Se instala imagen con agente antiguo	r20181113.9483898	pc-14-43	correcto	Irina
Linux Se instala imagen con agente antiguo	r20181113.9483898	pc-14-43	correcto	Irina