## Introducción
Actualmente se está gestionando dos aulas de equipos iMac5-7-12 y MacPRO con el sistema de clonación - pre-OpengGnsys? - EAC. Arranque PXE:
IMAC 12. Requiere instalación grub + kernel ogLive en la EFI, para ello esta disponible un pendrive usb de autoinstalación. Solo se requiere hacer el proceso una vez.
Actualmente ipxe no es compatible con los imac12.
MACpro, IMAC 7 y IMAC 5. Requiere instalación grub + ipxe en la EFI , para ello esta disponible un pendrive usb de autoinstalación. Solo se requiere hacer el proceso una vez.
Clonaciones_
Permite crear particiones. Permite crear imágenes en REPO y en CACHE Permite restaurar con los protocolos unicast y torrent y multicast. Permite restaurar con los métodos directo a partición y usando cache (deploy)
## Objetivo:
Incluir en OpenGnsys la gestión de equipos MAC desarrollado para el Entorno Avanzado de Clonación (EAC).
## Estado Actual
- Integración básica del código en OpenGnsys 1.0.3.
- Componente ADMIN:
  - Inclusión temporal de nuevos tipos de particiones EFI y HFS+. (en OG 1.0.4 ya parece que se gestiona este componente)
- Componente cliente - boot tools - ogLive:
  - Compatibilidad hardware iMAC: versión 7 y versión 12 . Pendiente de evaluar por el grupo de desarrollo la gestión de versiones hardware antiguas (anterior a 2008): imac5, G5 .....
  - Compilación de kernel específico e integrado en el ogLive
- Componente cliente - engine:
DISK.LIB: ogGetPartitionId (391) ogGetPartitionType (495) ogGetDiskSize (306) ogFsToId (265) FILESYSTEM.LIB: ogGetSchemeType (1029) ogUsbGrubToEfi (1120) ogCheckFs (31) ogExtenFs (129) ogReduceFs (647) ogGetFsSize (900) ogMount (510) ogFormatFs(188) INVENTORY.LIB: ogGetOsVersion (46) IMAGE.LIB: ogGetImageInfo (701) BOOT.LIB ogboot ogBootLinuxParameters
## Planificiación integración en OpenGnsys en versión 1.0.4 o superior
- Instalar un opengnsys 1.0.4
- Evaluar la integración gtp y particiones hfs+ de OpenGnsys 1.0.4 sobre los imac7 e imac12
- Determinar los cambios necesarios en la 1.0.4 para la gestión de estos equipos.
- Crear ticket