# Banco de pruebas versión 0.10
Listado de pruebas que tiene que pasar una versión para incluirla en la rama estable.
Cuando se empiecen las pruebas de una versión se copiará está lista en otro documento que ponga el nombre de la versión a comprobar.
Cada prueba ha de realizarse por al menos dos personas distintas. Se pondrá el nombre de quien realiza la prueba y el número de revisión que supera la prueba.
Esta sin terminar, se siguen añadiendo pruebas
## Línea de comandos
### Arranque
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Iniciar sesion Windows	bootOs 1 1	irina	1348		fjgomez	1354	Después de varios intentos Ha funcionado. Cuando NO ha funcionado NO aparece nada en los logs
Iniciar sesion Linux	bootOs 1 2	irina	1348
Iniciar sesion XP (con partición arranque)	bootWindows	fjgomez	1354	NO ha funcionado.
Iniciar sesion Linux (con partición arranque)	bootLinux
Reiniciar	reboot	irina	1348		fjgomez	1354	NO funciona. NO reinicia. Se queda bloqueado al intentar apagarse. Pantalla cliente: Pid: 2156, comm: busybox Not tainted (2.6.32-21-generic 32-ubuntu).
Apagar	poweroff	irina	1348		fjgomez	1354	NO funciona. Se queda bloqueado el cliente.

### Particiones
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Listar tabla de particiones	ogListPartitions 1	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona
Modificar particiones (sin caché)	ogCreatePartitions 1 NTFS:30000000 EXT3:20000000 LINUX-SWAP:2000000
Modificar particiones (con caché)	ogCreatePartitions 1 NTFS:30000000 EXT3:20000000 LINUX-SWAP:2000000
Modificar particiones lógicas (con caché)	ogCreatePartitions 1 NTFS:30000000 EXT3:20000000 EXTENDED:2000000 LINUX-SWAP:2000000
Modificar particiones lógicas (con caché)	ogCreatePartitions 1 NTFS:30000000 EXT3:20000000 EXTENDED:2000000 LINUX-SWAP:2000000
* Pasar NTFS a EXT3
* Pasar EXT3 a NTFS
* Definir particiones incluyendo caché	ogCreatePartitions 1 NTFS:30000000 EXT3:20000000 LINUX-SWAP:2000000 CACHE:15000000	ramon	1349	Error de ejecución (es correcto)
* Sobrepasar tamaño del disco	ogCreatePartitions 1 NTFS:50000000 EXT3:40000000	ramon	1349	Error de ejecución (es correcto)
Definir más de 4 particiones sin extendida
Tamaño de disco	ogGetDiskSize 1	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.
Partición activa	ogGetpartitionActive 1	irina	1348		fjgomez	1354	No muestra ningún mensaje. Ni hace nada.
Activar partición	ogSetpartitionActive 1 1	irina	1348		fjgomez	1354	No funciona. He probado activar otra partición y no lo hace.
Identificador partición	ogGetPartitionId 1 1	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.
Cambiar identificador de partición	ogSetPartitionId 1 1 83	irina	1348		fjgomez	1354	No funciona.
Tamaño partición	ogGetPartitionSize 1 1	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona. Devuelve el tamaño de la partición.
Cambiar tamaño de partición	ogSetPartitionSize 20000000	irina	1348		fjgomez	1354	No funciona. NO cambia el tamaño de la partición.

### Sistemas de ficheros
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Tamaño	ogGetFsSize	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.
Está formateado	ogIsFormated	irina	1348		fjgomez	1354	Aunque esté formateado NO devuelve nada.
Montar	ogMount	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.
Montar	ogMountFs	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.
Desmontar	ogUnmount	irina	1348		fjgomez	1354	NO devuelve nada. Hay que instalar un servidor ssh en el cliente para comprobarlo. No se como entrar en el cliente de otra manera.
Desmontar	ogUnmountFs	irina	1348		fjgomez	1354	No se si lo hace. No devuelve nada.
Desmontar todos los FS	ogUnmountAll	irina	1348		fjgomez	1354	No se si lo hace. No devuelve nada.

### Imágenes
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Crear imagen (varios S.O.)
* Linux	createImage 1 2 REPO Ubuntu10	irina	1348
* Windows	createImage 1 1 REPO WinXP	irina	1348		fjgomez	1354	NO funciona. El archivo: cat IP.log devuelve: 07/12/2010 14:15 Error: 010-Error al ejecutar la llamada a la interface de administración. Módulo interfaceAdmin(). 07/12/2010 14:15 Error: 001-Formato de ejecución incorrecto. Módulo interfaceAdmin(). 07/12/2010 14:15 Error: 086-Error al ejecutar el comando:ConsolaRemota. Módulo consolaremota() .07/12/2010 14:15 Info: 019-Disponibilidad de comandos activada.
Restaurar imagen (varios S.O.)
* Linux	restoreImage REPO Ubuntu10 1 2	irina	1348
* Windows	restoreImage REPO WinXP 1 1	irina	1348

### Uso cache
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Tamaño cache	ogGetCacheSize	fjgomez	1354	Funciona.
Espacio máximo para cache	ogGetCacheSpace	fjgomez	1354	Funciona.
Crear cache	ogCreateCache 20000000	fjgomez	1354	NO devuelve nada. El log.IP.log devuelve: 07/12/2010 14:27 Error: 010-Error al ejecutar la llamada a la interface de administración. Módulo interfaceAdmin().
Borrar cache	ogDeleteCache	fjgomez	1354	Muestra un error. WARNING. Re-reading the partition table failed with error 16. Device or resource busy.
Formatear cache	ogFormatCache	fjgomez	1354	No devuelve nada y mismo error que al crear cache.
Restaurar imagen a cache	restoreImage CACHE WinXP 1 1

### Uso multicast y p2p
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Restaurar con Multicast	restoreImage CACHE WinXP 1 1 MULTICAST
Restaurar con p2p	restoreImage CACHE WinXP 1 1 TORRENT

## Administración web
### Configurando el entorno
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Crear nueva Unidad Administrativa	irina	1348		jcxifre	1354	Ok
Crear aula	irina	1348		jcxifre	1354	Ok
Incorporar Ordenadores	irina	1348		jcxifre	1354	Ok

### Icono pc con botón derecho
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Propiedades	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.
Configuración	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.
Eliminar Ordenador	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.

### Comandos
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Apagar	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.
Crear Imagen
* XP	irina	1348		fjgomez	1354	NO funciona. Muestra en pantalla “crear imagen”, pero a los 30 segundos desaparece. El log ogAdminServer.log. 13/12/2010 19:05. Error. 017-Error al recibir trama. recv() fallo. Módulo gestionaTrama(). 13/12/2010 19:05. Error. 017-Error al recibir trama. recv() fallo. Módulo gestionaTrama(). 13/12/2010 19:16. Error. 031-No se ha encontrado la acción a notificar es posible que se haya eliminado el registro. Módulo respuestaEstandar(). 13/12/2010 19:17 Error: 030-Ha ocurrido algún problema en el proceso de respuesta al comando. Módulo RESPUESTA_CrearImagen(). 13/12/2010 19:17 Error. 039-Ha ocurrido algún problema al procesar la trama recibida. Módulo main(): Success
* Linux	irina	1348
* Windows 7 profesional	jcxifre	1354
Ejecutar Script				fjgomez	1354	Funciona.
Iniciar Sesión
* XP	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.
* Linux	irina	1348
* Windows 7 profesional	jcxifre	1354	Ok. Sistema Dual con Ubuntu
Inventario de hardware				fjgomez	1354	Funciona.
Inventario de software			El nombre tiene el formato: soft-ip_pc-num_disco-num_part: Si creas dos de la misma partición machaca el anterior	fjgomez	1354	Funciona.
* XP	irina	1348
* Linux	irina	1348
Eliminar perfil de software	fjgomez	1354	En un mensaje de texto muestra el siguiente error. 004 . Comando Error - La sentencia SQl del comando no es correcta
Particionar y formatear
Reiniciar	irina	1348		fjgomez	1354	Funciona.
Restaurar Imagen
* XP	irina	1348
* Linux	irina	1348

### Uso Cache
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Ususrio2	Revisión2	Comentarios
Modificamos el tamaño en las propiedades del equipo.
Restaurar desde cache

### Uso multicast y p2p
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Restaurar desde cache
* Con Multicast
* Con p2p

### Software
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Tipos de software
Componentes de software
desplegar componentes	irina	1348
propiedades un componente
* ver	irina	1348
* modificar nombre-tipo
Crear nuevo grupo de componentes	irina	1348
Mover Componente-Colocar componente	irina	1348
Perfiles de software
Crear nuevo grupo de perfiles	irina	1348
Crear nuevo perfil	irina	1348
Mover perfil – colocar perfil	irina	1348
Gestión de componentes
* incluir nuevo software	irina	1348
* borra software existente	irina	1348
Información del perfil	irina	1348
Propiedades del perfil	irina	1348
Eliminar perfil	jcxifre	1354	No funciona ticket:254

### Repositorios
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Añadir repositorio	irina	1348
Borrar repositorio	irina	1348
Desplegamos repositorios	irina	1348
Información sobre repositorio
Propiedades repositorio	irina	1348