# Banco de pruebas versión 0.10
Listado de pruebas que tiene que pasar una versión para incluirla en la rama estable.
Cuando se empiecen las pruebas de una versión se copiará está lista en otro documento que ponga el nombre de la versión a comprobar.
Cada prueba ha de realizarse por al menos dos personas distintas. Se pondrá el nombre de quien realiza la prueba y el número de revisión que supera la prueba.
Esta sin terminar, se siguen añadiendo pruebas
## Línea de comandos
### Arranque
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Iniciar sesion Windows	bootOs 1 1	irina	1348		fjgomez	1354	Después de varios intentos Ha funcionado. Cuando NO ha funcionado NO aparece nada en los logs
Iniciar sesion Linux	bootOs 1 2	irina	1348
Iniciar sesion XP (con partición arranque)	bootWindows	fjgomez	1354	NO ha funcionado.
Iniciar sesion Linux (con partición arranque)	bootLinux
Reiniciar	reboot	irina	1348		fjgomez	1354	NO funciona. NO reinicia. Se queda bloqueado al intentar apagarse. Pantalla cliente: Pid: 2156, comm: busybox Not tainted (2.6.32-21-generic 32-ubuntu).
Apagar	poweroff	irina	1348		fjgomez	1354	NO funciona. Se queda bloqueado el cliente.

### Particiones
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Listar tabla de particiones	ogListPartitions 1	irina	1348
Modificar particiones (sin caché)	ogCreatePartitions 1 NTFS:30000000 EXT3:20000000 LINUX-SWAP:2000000
Modificar particiones (con caché)	ogCreatePartitions 1 NTFS:30000000 EXT3:20000000 LINUX-SWAP:2000000
Modificar particiones lógicas (con caché)	ogCreatePartitions 1 NTFS:30000000 EXT3:20000000 EXTENDED:2000000 LINUX-SWAP:2000000
Modificar particiones lógicas (con caché)	ogCreatePartitions 1 NTFS:30000000 EXT3:20000000 EXTENDED:2000000 LINUX-SWAP:2000000
* Pasar NTFS a EXT3
* Pasar EXT3 a NTFS
* Definir particiones incluyendo caché	ogCreatePartitions 1 NTFS:30000000 EXT3:20000000 LINUX-SWAP:2000000 CACHE:15000000	ramon	1349	Error de ejecución (es correcto)
* Sobrepasar tamaño del disco	ogCreatePartitions 1 NTFS:50000000 EXT3:40000000	ramon	1349	Error de ejecución (es correcto)
Definir más de 4 particiones sin extendida
Tamaño de disco	ogGetDiskSize 1	irina	1348
Partición activa	ogGetpartitionActive 1	irina	1348
Activar partición	ogSetpartitionActive 1 1	irina	1348
Identificador partición	ogGetPartitionId 1 1	irina	1348
Cambiar identificador de partición	ogSetPartitionId 1 1 83	irina	1348
Tamaño partición	ogGetPartitionSize 1 1	irina	1348
Cambiar tamñao de partición	ogSetPartitionSize 20000000	irina	1348

### Sistemas de ficheros
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Tamaño	ogGetFsSize	irina	1348
Está formateado	ogIsFormated	irina	1348
Montar	ogMount	irina	1348
Montar	ogMountFs	irina	1348
Desmontar	ogUnmount	irina	1348
Desmontar	ogUnmountFs	irina	1348
Desmontar todos los FS	ogUnmountAll	irina	1348

### Imágenes
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Crear imagen (varios S.O.)
* Linux	createImage 1 2 REPO Ubuntu10	irina	1348
* Windows	createImage 1 1 REPO WinXP	irina	1348
Restaurar imagen (varios S.O.)
* Linux	restoreImage REPO Ubuntu10 1 2	irina	1348
* Windows	restoreImage REPO WinXP 1 1	irina	1348

### Uso cache
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Tamaño cache	ogGetCacheSize
Espacio máximo para cache	ogGetCacheSpace
Crear cache	ogCreateCache 20000000

Borrar cache	ogDeleteCache
Formatear cache	ogFormatCache
Restaurar imagen a cache	restoreImage CACHE WinXP 1 1

### Uso multicast y p2p
Operación	Ejemplo	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Restaurar con Multicast	restoreImage CACHE WinXP 1 1 MULTICAST
Restaurar con p2p	restoreImage CACHE WinXP 1 1 TORRENT

## Administración web
### Configurando el entorno
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Crear nueva Unidad Administrativa	irina	1348		jcxifre	1354	Ok
Crear aula	irina	1348		jcxifre	1354	Ok
Incorporar Ordenadores	irina	1348		jcxifre	1354	Ok

### Icono pc con botón derecho
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Propiedades	irina	1348|
Configuración	irina	1348|
Eliminar Ordenador	irina	1348|

### Comandos
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Apagar	irina	1348
Crear Imagen
* XP	irina	1348
* Linux	irina	1348
Ejecutar Script
Iniciar Sesión
* XP	irina	1348
* Linux	irina	1348
Inventario de hardware
Inventario de software			El nombre tiene el formato: soft-ip_pc-num_disco-num_part: Si creas dos de la misma partición machaca el anterior
* XP	irina	1348
* Linux	irina	1348
Eliminar perfil de software
Particionar y formatear
Reiniciar	irina	1348
Restaurar Imagen
* XP	irina	1348
* Linux	irina	1348

### Uso Cache
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Ususrio2	Revisión2	Comentarios
Modificamos el tamaño en las propiedades del equipo.
Restaurar desde cache

### Uso multicast y p2p
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Restaurar desde cache
* Con Multicast
* Con p2p

### Software
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Tipos de software
Componentes de software
desplegar componentes	irina	1348
propiedades un componente
* ver	irina	1348
* modificar nombre-tipo
Crear nuevo grupo de componentes	irina	1348
Mover Componente-Colocar componente	irina	1348
Perfiles de software
Crear nuevo grupo de perfiles	irina	1348
Crear nuevo perfil	irina	1348
Mover perfil – colocar perfil	irina	1348
Gestión de componentes
* incluir nuevo software	irina	1348
* borra software existente	irina	1348
Información del perfil	irina	1348
Propiedades del perfil	irina	1348
Eliminar perfil

### Repositorios
Operación	Usuario1	Revisión1	Comentarios	Usuario2	Revisión2	Comentarios
Añadir repositorio	irina	1348
Borrar repositorio	irina	1348
Desplegamos repositorios	irina	1348
Información sobre repositorio
Propiedades repositorio	irina	1348