# Pruebas realizadas con el Motor de Clonación
Enumeración detallada del banco de las pruebas realizadas ejecutando a mano las funciones de la API del Motor de Clonación de OpenGNSys, indicando el estado actual del desarrollo, la última revisión de código modificada, las tareas pendientes y cualquier otra información necesaria.
## Pruebas genéricas
Operación	Comentarios	Revisión	Ejemplo
Listar inventario	Sí	277	ogListHardwareInfo
Asociar disco-dispositivo	Sí (incluido LVM)	378	ogDiskToDev 1 1
Listar particiones	Sí	412	ogListPartitions 1
Modificar particiones	Sí	406	ogListPartitions 1 NTFS:10000000 EXT3:5000000
Ver partición activa	Sí	169	ogGetPartitionActive 1
Cambiar partición activa	Sí	238	ogSetPartitionActive 1 1
Redimensionar partición	Sí	289	ogSetPartitionSize 1 1 10000000
Bloquear partición	Sí	184	ogLock 1 1
Desbloquear partición	Sí	184	ogUnlock 1 1
Comprobar bloqueo	Sí	184	ogIsLocked 1 1
Formatear sist. archiivos	Sí	419	ogFormatFs 1 1
Reducir sistema archiivos	Ext2/3, NTFS	289	ogReduceFs 1 1
Ampliar sistema archivos	Ext2/3, Reiser, NTFS	289	ogExtendFs 1 1
Chequear sistema archivos	Ext2/3, Reiser, JFS, NTFS, FAT	419	ogCheckFs 1 1
Obtener camino de fichero	Sí (incluido LVM FootNote(Si el volumen lógico está montado a mano)?)	378	ogGetPath 1 1 pagefile.sys
Listar claves de registro	Sí	282	ogListRegistryKeys /mnt/sda1 system '\ControlSet001'
Mostrar valor del registro	Sí	287	ogGetRegistryValue ...
Cambiar valor del registro	Sí	287	ogSetRegistryValue ...
Leer nombre de Windows	Sí	287	ogGetWindowsName 1 1
Asignar nombre de Windows	Sí	287	ogSetWindowsName 1 1 PC1

## Pruebas con sistemas operativos
Sist.Operativo	Arquitectura	Sist.Archivos	Montar	Leer	Escribir	Versión SO	Listar Soft	Crear imagen	Restaurar	Arrancar
Ubuntu 9.10 a6	64 bits	Ext4	Sí FootNote(Con paquetes {{{e2fsprogs-udeb}}} y {{{parted-udeb}}} 1.8.8)?	Sí	Sí	Ubuntu 9.10 (developer) 64 bits	Sí	NO	NO	NO (GRUB2)
Ubuntu 9.04	32 bits	Ext3	Sí	Sí	Sí	Ubuntu 9.04	Sí	Sí	Sí	Sí
Fedora 10	32 bits	Ext3	Sí	Sí	Sí	Fedora release 10 (Cambridge)	Sí	Sí	-	Sí
Open Suse 11.1	64 bits	Reiser 3.6	Sí FootNote(Con paquete {{{fs-core-modules-*-udeb}}})?	Sí	Sí	Open SuSE 11.1 64 bits	NO	Sí	Sí	Sí
Open Suse 11.1	64 bits	LVM + /boot Ext3	Sí FootNote(1)?	Sí	Sí	-	-	-	-	Sí (/boot)
Windows 7 RC	32 bits	NTFS	Sí	Sí	Sí	Windows 7 Ultimate	Sí	Sí	Sí	Sí
Windows XP SP3	32 bits	NTFS	Sí	Sí	Sí	Microsoft Windows XP	Sí	Sí	Sí	Sí
MacOS X 10.6		HFS+	Sí FootNote(Con paquete {{{fs-secondaty-modules-*-udeb}}})?	Sí	NO	-	-	-	-	-

Notas: FootNote?