# Pruebas realizadas con el Motor de Clonación
Enumeración detallada del banco de las pruebas realizadas ejecutando a mano las funciones de la API del Motor de Clonación de OpenGNSys, indicando el estado actual del desarrollo, la última revisión de código modificada, las tareas pendientes y cualquier otra información necesaria.
## Pruebas genéricas
Operación	Comentarios	Revisión	Ejemplo
Listar inventario	Sí	277	ogListHardwareInfo
Listar particiones	Algunos problemas al detectar Ext4	169	ogListPartitions 1
Modificar particiones	-	198	-
Ver partición activa	Sí	-	ogGetPartitionActive 1
Cambiar partición activa	Sí	238	ogSetPartitionActive 1 1
Bloquear partición	Sí	-	-
Desbloquear partición	Sí	-	-
Comprobar bloqueo	Sí	-	-
Reducir sistema operativos	-	-	-
Ampliar sistema operativos	-	-	-

## Pruebas con sistemas operativos
Sist.Operativo	Arquitecura	Sist.Archivos	Montar	Leer	Escribir	Versión SO	Listar Soft	Crear imagen	Restaurar	Arrancar
Ubuntu 9.04	64 bits	Ext4 (ext4dev)	Sí (detectado Ext3)	Sí	Sí	Ubuntu 9.04 64 bits	-	-	-	-
Fedora 10	32 bits	Ext3	Sí	Sí	Sí	Fedora release 10 (Cambridge)	-	-	-	Sí
Open Suse 11.1	-	Reiser 3.6	NO	NO	NO	NO	NO	-	-	NO
Windows 7 RC	32 bits	NTFS	Sí	Sí	Sí	Windows 7 Ultimate	-	-	-	Sí
Windows XP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-