# Acta videoconferencia 3 julio 2012
Asisten: Barcelona, Zaragoza, Huelva, Málaga y Sevilla
Próxima videoconferencia: lunes 16 julio de 2012, a las 10:30
## Versión 1.0.4
#### Errores ya resueltos.
En la consola de administración al definir una imagen aparecían algunos tipos de particiones duplicados. Ahora encontramos el tipo de partición con el nombre y el código.
Como consecuencia de lo anterior no redimensionaba bien al crear la imagen, se ha comprobado que con el cambio se ha resuelto.
#### Error al crear el objeto imagen.
Determinados tipos de partición (ej: linux 8300) no se guardan, después de crear el objeto imagen al mirar sus propiedades está vacío.
#### Al restaurar por unicast.
En la función se utilizará el rsunc en vez de cp: permite ver el % que llave de copia de la imagen.
En la consola se habilitará la restauración por unicast utilizando la cache.
#### Cambios en P2p terminados.
Toma los valores de las propiedades del aula (antes estaban predefinidos y no se podían configurar)
#### Pruebas pendientes.
Falta probar la restauración por torrent y multicast, como el cliente es nuevo puede cambiar algo.
#### Ogclient: Error de detección de la red.
Al iniciar el equipo cliente no se descarga ogclient → con el cliente en modo administración o dando al pause sí.
En determinados equipos junto a la electrónica de red concreta hay problemas para que el cliente opengnsys detecte de la tarjeta de red.
En el cliente actual al iniciarse espera que la existe enlace de red, se va a cambiar a que espere a que tenga IP.
#### Mensajes en la consola web
Se han añadido mensajes descriptivos (ej: después de cambiar las propiedades del aula ir a NetBootGestion y guardar los cambios).
## Curso On line
En dropbox se ha incluido una herramienta para generar contenido en formato SCORM desde el oficce (2003, 2003 y 2010).
- Soporta varias versiones, tenemos que generarlo en la versión de SCORM de Moodle 2004
- Se puede crear una serie de preguntas al final de cada tema.
El contenido que se vaya generando se pondrá también en dropbox, para evitar duplicados.
Fecha de inicio de curso 16 de julio, en caso de no dar tiempo se pasaría a la siguiente semana.
## Próxima versión
#### Pruebas de detección de otros sistemas operativos.
Incluyendo pocos cambios se detecta MacOs (10.6), BSD y android x86 (4.0)
Con algunas librerías más se podrá detectar también Illumos (alternativa a OpenSolaris), y el sistema de ficheros btrfs.
Se han hecho pruebas con zfs, pero por ahora da problemas.
#### Dos ramas de desarrollo independientes
Hay cambios importante que hacer:
- Redefinir la base de datos
- Crear una nueva consola web con un framework
- Revisar la conexión server-repo-clientes
Se podría tener una rama de desarrollo para los cambios importantes (ej 1.1) y mantener otra para resolver los errores (ej:1.0.5)