# Acta videoconferencia 03 noviembre 2011
Asisten : Barcelona, Huelva,Zaragoza, Málaga y Sevilla
Próxima reunión: Viernes 18 Noviembre a las 10:30
## Grupos de trabajo de RedIris
El proyecto opengnsys aparece en dos puntos:
1.- Evolución del proyecto OpenGnSys: mapa de implantación en las universidades españolas (UMA-UNIZAR-US-UHU-UAB) (20 mins)
2.- Presentación del Sistema de Gestión de Aulas "Proyecto FOGehu": comparativa con OpenGnSys (EHU) (20 mins)
Para hacer el mapa de la implantación de opengnsys
- Se mandará un mensaje a Docencia Net preguntando qué universidades están utilizando/probando el proyecto y en que grado (aulas piloto, …) .
- La respuesta será a la lista de usuarios de opengnsys.
- Zaragoza se encargará de elaborar la información.
Se hará una presentación de la evolución de las última versión. Se mandará el documento a Google Doc para que quien quiera pueda aportar. Se encarga Sevilla
Para la comparativa con FOG se creará una página en el wiki, con una lista de funcionalidades y el comportamiento opengnsys y de FOG en cada una de ella.
- Se mandará el listado a la EHU para que incluyan lo que deseen y rellenen su parte.
- Málaga se encarga de la parte de opengnsys
## Liberación 1.0.2
Se realizará antes de rediris
- Antes de subir el código al trunk se creará un paquete tgz para instalar y probar la nueva versión.
- Al probar hay que instalar desde cero, no vale actualizar porque utiliza el código del trunk
- Queda por decidir si se incluyen algunas cosas. En concreto el seguimiento de acciones en el cliente sí se incluirá.
- El instalador tiene nuevas variables: clave del samba (que es la misma que la del ssh del cliente)
## Postconfiguración
Se está probando a entrar como usuario administrador para realizar algunas operaciones que no se puede de otra forma. No es trivial, hay que configurar el login dos veces: la primera hacer autologin como admin y las segunda para dejarlo con el usuario que tuviera la imagen. Para algunas configuraciones de inicio no va bien.
La otra forma es más limpia y permite hacer la mayoría de las configuraciones, se sigue probando la inclusión en un dominio.
El proyecto FOG realiza bastante postconfiguración de Windows y lo une bien al dominio, habría que echarle un vistazo.
En la versión 1.0.2 se incluyen las funciones básicas, más adelante se incluirán scripts de ejemplo e incluso un asistente desde la consola.
Se quiere incluir una función que borre los archivos de inicio de opengnsys.
## Documentación
Está desordenada y desactualizada.
Hay que hacerlo entre todos. Se reparte del siguiente modo:.
- Guía rápida → Zaragoza
- Guía de operación → Huelva
- Para usuarios Avanzados → Sevilla y Málaga.
- Postconfiguración → Barcelona
Se creará un foro para la versión 1.0.2
## RoadMap
Conviene hacer un análisis profundo para la Versión 2. como punto de partida podemos tomar:
- Casos de uso que hizo Gabriel: ​http://www.opengnsys.es/wiki/CasosUso
- Lista de “deseos” de redIris
- Concepto de vistas de equipos.
- Priorizar la estabilidad y la usabilidad.
- Revisar el proyecto FOG
Después habrá que reubicar los ticket ya existentes de los distintos hitos