# Acta videoconferencia 4 de junio de 2013
Asisten: Huelva, Barcelona, Málaga y Sevilla.
Próxima reunión: 18 junio de 2013.
## Rediris
Se hara'una presentación de 15 minutos. Para las transparencias se toma como punto de partida un documento en googleDocs que se modifica durante la conferencia. Queda pendiente:
- El mapa de implantación: se mantendrán los datos del noviembre de 2012. En la presentación se pedirán datos actuales, se mandará un correo para completarlos y se confeccionará un nuevo mapa.
- Postconfiguración.
## Versión 1.0.5
Nos centramos en los problemas encontrados en las pruebas (kernel 3.7):
Para registrar los problemas que encontremos se crearán ticket.
Crear imagen: No se realiza, da problema de javascript en el archivo CrearImagen.js, linea 58, despleimagen dice que esta a null.Se ha hecho un cambio el martes 4, comprobar si resuelve.
Inventario de software da error de Javascript también en el archivo InventarioSoftware.js, linea 24, dice disco is not defined.
Al bajar imagen parece que no hace el extendFs.
Asistente de particionado si se pone en cola de acciones no se marca como completado y se queda en bucle, se reinicia y vuelve a lanzar la tarea de particionado.
No guarda los cambios al modificar un inventario de hardware ni crear uno manualmente, desde comando lanzado a un cliente si se puede crear bien.
- Fichero constantes.php las nuevas versiones dan error si se pone una antigua va bien (ej la última que modificó alberto). Afecta a:
  - asistente de particiones remotas: parece que es de ajax. mirar los log del apache.
  - aulas en el lateral izquierdo: al recorrer el menú contextual se bloquea a la altura de la sincronización -> se corrigió, se debía a que el contenido del submenú de sincronización no se había incluido en la base de datos.
Menú de inicio -> ya funcionan.
La cache no se monta al iniciar el cliente. Debería hacerlo.
Segundo disco: al quitar el segundo disco y reiniciar el equipo se sigue manteniendo en la consola: aparecen los dos. Puede deberse a cómo se actualiza la base de datos.
Foro pregunta sobre la tardanza de los equipos en arrancar si se está restaurando: es normal la solución es incluir el kernel y el initrd en la cache.
Pasar del cliente con kernel 3.7 al 3.8 -> dado que los cambios grandes están introduciendo bastantes errores no se cambiará al menos que resuelva parte de los problemas actuales. Huelva va a probarlo y según su opinión se cambiará o no.
## Próximas versiones
### Cambio de la consola de administración.
Se valora muy positivamente paso de la consola a un framework de php. Partiendo del trabajo que está haciendo Huelva se abordará en la próxima versión.
### Aplicaciones virtualizadas.
Sale como idea para más adelante:
- Bastaría copiar los paquetes de las aplicaciones virtualizadas tras la restauración.
- Se podría tener un directorio de paquetes de aplicaciones, análogo al de las imágenes.
- Se registraría en la base de datos.
- Desde la consola se podrían seleccionar las que queremos descargar.
### Posibilidad de cambiar el entorno de la página del proyecto.
Actualmente se utiliza trac y a veces se torna inestable. Se comentan posibilidades como incluir el plugin de git para trac o incluso pasar a redmine.
Se pensará más adelante.