# Acta videoconferencia 7 noviembre de 2012
Asistentes: Huelva, Zaragoza, Málaga, Barcelona y Sevilla
Próxima reunión: Miércoles 21 de noviembre a las 10:30
## Curso On line
### En la plataforma
Icono scorm → se le pone el nombre de “temario: nombre tema”
La estructura del curso se mostrará en un menú emergente.
Pendiente: probar si queremos que se salte la previsualización y pase directamente al contenido.
Problema: en los temas que son largos se oculta la parte inferior.
- Se modifican las propiedades de forma que el tema se abre directamente en la misma página y no en una nueva.
- Las imágenes deben ponerse de forma que el texto siga a continuación y nos las rodee.
Derechos de autor: Se pondrá al final de cada tema que esta licenciado Creative Common
### Contenidos
Crear una encuesta de evaluación al final del curso.
El T3 es demasiado extenso, el último apartado (ámbitos de aplicación) se pasa a un tema independiente. Será el t4 y los demás temas se reenumeran.
T0 → T3
Están revisados, se abren el viernes 9 de noviembre
Sólo falta
- Las preguntas del tema 3 → las hará JuanJe.
- Poner la licencia Creative Common al final del tema.
T4 → T7
Se abrirán el viernes 16.
T4 (ámbitos de aplicación) → Se puede usar una tabla del T7 que refleja en que ámbitos se puede usar cada comando. → Entre Antonio y Delia
T5 → Está copiado lo que hay en el wiki, hay que darle forma. → Jonathan.
T6 y T7 sólo hay que revisarlos.
## V1.05
Se han incluido las siguientes funcionalidades en la rama de la 1.0
### Asistente de particionado
Tras particionar se reinicia el equipo.
Aún así en la primera restauración sigue sin realizar la configuración. Se está resolviendo.
### Autenticación del menú de inicio
El browser no soporta https, las claves se mandan en claro desde el cliente opengnsys al servidor.
Hay que modificar el browser para que soporte SSL.
### Borrado de imágenes de la cache del cliente desde la consola.
Aparece en comandos, se muestran todas las imágenes existentes en cache y permite seleccionar una y borrarla.
### Borrado de imágenes del repositorio desde la consola
Aparecerá en la pestaña repositorios.
Si el servidor y el repositorio están en la misma máquina ya se puede hacer.
Si están en máquinas diferentes todavía no. Se está probando el script que usaba Huelva para comunicar por ssh servidor y repo.
### Arranque dual con grub
Esta resuelto en el ticket, para incluirlo en la rama sólo hace falta que lo prueben más personas.
### Clonar de equipo remoto.
Al elegir el master se detectan automáticamente las imágenes de la cache y no hace falta darlas de alta en la consola.
### Diferenciales/Syncronización
Se está trabajando en dos aspectos:
Creación de asistentes para la consola.
- Creación y restauración de imagen completa syncronizando con la partición.
- Creación y restauración de imágenes diferenciales
Optimización del procedimiento.
- Se emplea rsync para sincronizar la partición con la imagen y mksquashfs para genera la imagen
- El tiempo empleado en restaurar una imagen en una partición que ha cambiado muy poco es muy parecido a si la partición está vacía. Se debe a que rsync debe comprobar el estado de todos los archivos de la imagen con respecto a la partición, aunque no se hayan borrado.
- Hay que comprobar como se comporta si las imágenes están en REPO, si las imágenes se corrompen al transferirlas con algún protocolo,...
## RedIris
Van Barcelona, Sevilla y Zaragoza.
El taller dura dos horas, no da tiempo para que se haga algo práctico.
No necesario trasparencias, con el curso on line es suficiente.
Llevar portátil preparado con las máquinas virtuales y con servidor opengnsys para hacer demos.
Contenidos taller
- Lista de deseos
- Curso: que empiecen con el curso online
- Novedades versión
Hacer comparativa entre FOX y Opengnsys
- Uso Cache
- Menú para el arranque de los clientes.
## Error: ogAdmServer consume CPU al 95%
Parece que se debe a equipos que no han sido particionado con opengnsys.
Hay que buscar el motivo y la solución para que no pase.
A corto plazo basta con seguir la metodología: primero particionar el equipo con opengnsys.