# Acta videoconferencia 8 marzo de 2013
Asisten: Zaragoza, Barcelona, Huelva, Málaga y Sevilla.
Próxima reunión: jueves 21 de marzo a las 10:30.
## Versión 1.0.5
### Ticket integrados:
- Cambio unidad organizativa.
- Fotos ordenadores.
- Eliminar imagen cache Cliente.
Pendiente:
- Netbootavanzado → modificar cliente
- Eliminar imágenes del repositorio
### Cliente nuevo.
Arranca en MAC y PC. Incluye el paquete macloader → ejecuta alguno comandos de mac desde linux.
Detecta más fs: btrfs (para las sincronizadas), h plus fs, centOs, rosa (basado en mandriva), cargador de windows,... Si se quiere que detecte algún fs que no está hay que abris un ticket.
Se detecta el fichero para guardar los datos de la versión de los nuevos sistemas operativos → independiente de partición y sistema de ficheros.
Un poco más rápido, al principio sí tarda un ppco más.
No se han añadido los paquetes para xwindows (el paquete xbase no está soportado). Si son necesarios hay que buscar cómo añadirlos.
Si se pasan por PXE las variables ogdns y ogrouter el cliente opengnsys puede conectarse a internet.
Soporta https.
Parámetro VGA → cambía por parámetro vídeo. No se configura por comandos sino con un par de ficheros.
### Ticket netBootGestion
Se pueden definir más opciones de arranque (ej más particiones) y para cada opción los parámetros que necesite. Esto permitirá arrancar liveCd, hacer instalaciones en red,...
Los comandos getClientMode y setClientMode parece que funcionan bien. → están relacionados con netBoot: los cambios que se hagan en netboot hay que hacerlos también en los scripts.
Se podrá cambiar el modo de arranque desde los clientes, haciendo una llamada al ogAdmServer. → ticket #493.
Mejora más adelante: Actualmente en la consola cuando se cambia un parámetro que debe pasarse por PXE (VGA, arranque directo en Windows), después hay que configurar de nuevo el NetBootGestion. Buscar cómo evitarlo, o centralizar los valores en un sitio único (pc y/o aula) o que al cambiar el parámetro se llame a la configuración de arranque automáticamente.
Se crearán dos ticket:
- Actualizar netboot después de algunas operaciones.
- Las propiedades del pc y del aula mostrarán parámetros que se incluyen en la configuración del arranque.
### Script actualización
Permite actualizar la base de datos dentro de la misma versión.
Los cambios tienen que tener en cuenta si existen o no las tablas o los atributos, se pone la documentación en el ticket #569
### OgAdmServer
Después de los comandos (ej:particionar) se vuelve a detectar la configuración del cliente.
### Detección de más de un disco.
Se ha probado y se realiza, pero da desbordamiento de memoria de ogAdmServer y para el servicio. Alonso ha quedado en mirarlo.
### Eliminar imagen de repositorio.
Se ha creado un script que borra la imagen, tiene varias opciones:
- deleteImage Nombre_imagen → borra la imagen pero no la .ant
- deleteImage -d Nombre_imagen → borra la imagen y la .ant
- deleteImage -r Nombre_imagen → recupera la copia de seguridad ( .ant)
Se le incluirá también:
- que comprueba que la imagen no esté bloqueada.
- -o (old) borra copia de seguridad solamente.
- -l (lock) Borra fichero de bloqueo solamente.
Queda integrarlo en la consola
### Oglive.
Se puede arrancar desde pendrive. Tiene las funciones de línea de comando.
Se creará una iso para crear un pendrive que arranque EFI para MAC y PC. Y se colgará de la web del proyecto.
Para el arranque online el cliente necesita un espacio de escritura, se creará una partición CACHE en el pendrive que se etiquetará USBCACHE.
### Postconfiguración del Grub
Está versión tendrá las funcionalidades de la anterior para 32 y 64 bits.
Para más adelante, se podrá instalar grub sin tener linux (util si se tiene Win7 y WinXP).
### Bloqueo de chntpw
Cuando el registro está corrupto chntpw se queda bloqueado.
Existe un comando timeout que después del tiempo que se haya determinado termina el comando.
Se ha detectado que si se cambian dos ramas de registro de una vez da error, si se cambia primero una, se guarda y se cambia luego la otra, va bien.
### Problema con dos discos duros.
No es de opengnsys.
Los equipos hp8200 cambian el orden del identificador que le asignan a los discos aleatoriamente, de forma que lo que hayamos definido en el menú de inicio cambia de sitio. Pasa poco y con reiniciar vuelve ponerlo bien.
### Torrent.
Con los cambios del ticket ya no se queda bloqueado la creación del fichero sum (que se hace a la vez que el torrent) para las imágenes mayores de 80Gb.
Queda comprobar si con el cambio funciona el torrent bien, después se integrará en la 1.0.5.
### Imágenes sincronizadas.
Los script ya funcionan, se está mejorando el código.
Teruel y Barcelona quieren hacer pruebas.
### Mejoras.
Usar transacciones en algunos comandos que realizan varias consultas a la base de datos.
## Curso Online.
Entorno de trabajo del curso.
Un alumno ha preguntado si puede hacer el curso sobre una instalación física (no la virtual que se propone). Esto puede complicar la corrección en caso de que de problemas. → Se va a permitir que lo hagan en un entorno físico, con la salvedad de que si hay problemas en algún ejercicio y no se detecta el error, deberían realizarlo en el entorno virtual.
Virtualbox.
Se pondrá en el curso la propiedades de red de la máquina virtual. Se situará cuando se explica cómo crear las máquinas y en el foro del primer tema.
En caso de no configurar bien la red el servidor og no puede acceder a internet y no puede instalarse.
## Multicast.
Hay problemas de multicast según las opciones del switch. Hace falta un equipo que actúe como repetidor.
Hace falta de el TTL este entre 16 y 32, se comprobara cual es la opción más extendida y se pondrá por defecto.
Se creará un apartado de redes en el wiki.
## MAC
El nuevo cliente facilita al arrancar en PC y MAC.
El PXE no funciona, puede deberse a que sea EFI o MAC.
- La implementación de PXE de apple es distinta.
- Para EFI hay que hacer un cambio en el dhcp, debe enviar un fichero .efi que difiere si es de 32 o 64 bits (explicado en foro del proyecto fedora)
Solución provisional:
Con un USB se arranca og, se particiona y se instala og en cache → el arranque es siempre desde cache y el cliente se conecta al server.
El arranque del s.o. Se hace desde local. En la cache se instala un grub y desde ahí se puede arrancar el sistema.
Hay que intentar que
- ogBoot arranque también MAC.
- Grub compilado con ipx, consulte el server PXE y pide su configuración.