# EN CONSTRUCCION
# Acta videoconferencia 8 marzo de 2013
Asisten: Zaragoza, Barcelona, Huelva, Málaga y Sevilla.
Próxima reunión: jueves 21 de marzo a las 10:30.
## Versión 1.0.5
### Ticket integrados:
- Cambio unidad organizativa.
- Fotos ordenadores.
- Eliminar imagen cache Cliente.
Pendiente:
- Netbootavanzado → modificar cliente
- Eliminar imágenes del repositorio
### Cliente nuevo.
Arranca en MAC y PC. Incluye el paquete macloader → ejecuta alguno comandos de mac desde linux.
Detecta más fs: btrfs (para las sincronizadas), h plus fs, centOs, rosa (basado en mandriva), cargador de windows,... Si se quiere que detecte algún fs que no está hay que abris un ticket.
Se detecta el fichero para guardar los datos de la versión de los nuevos sistemas operativos → independiente de partición y sistema de ficheros.
Un poco más rápido, al principio sí tarda un ppco más.
No se han añadido los paquetes para xwindows (el paquete xbase no está soportado). Si son necesarios hay que buscar cómo añadirlos.
Si se pasan por PXE las variables ogdns y ogrouter el cliente opengnsys puede conectarse a internet.
Soporta https.
Parámetro VGA → cambía por parámetro vídeo. No se configura por comandos sino con un par de ficheros.
### Ticket netBootGestion
Se pueden definir más opciones de arranque (ej más particiones) y para cada opción los parámetros que necesite. Esto permitirá arrancar liveCd, hacer instalaciones en red,...
Los comandos getClientMode y setClientMode parece que funcionan bien. → están relacionados con netBoot: los cambios que se hagan en netboot hay que hacerlos también en los scripts.
Se podrá cambiar el modo de arranque desde los clientes, haciendo una llamada al ogAdmServer. → ticket #493
Mejora más adelante: En la consola mostrar cuando se cambia un parámetro que debe pasarse por PXE (VGA, arranque directo en Windows) hay configurar de nuevo el NetBootGestion. Buscar cómo evitarlo, o centralizar los valores en un sitio único (pc y/o aula) o que al cambiar el parámetro se llame a la configuración de arranque automáticamente.
Se creará dos ticket:
- Actualizar netboot después de algunas operaciones.
- Las propiedades del pc y del aula mostrarán parámetros que se incluyen en la configuración del arranque.
Script actualización Permite actualizar la base de datos dentro de la misma versión.