# Acta videoconferencia opengnsys 9 marzo
Asisten: Huelva, Málaga, Zaragoza y Sevilla
Próxima reunión 23 marzo
## Estabilización
### En la consola de administración:
- Ocultar las opciones que no funcionen: sólo hay que modificar un parámetro en la base de datos, quién quiera probar las opciones siempre podrá hacerlo realizando el cambio al revés.
- Validar las entradas de todos los formularios.
- Con los menús automáticos cuando pasan unos 30 minutos se acaba la sesión y no funcionan los enlaces. Buscar una solución.
- Se han incluido mejoras en los script de línea de comando pero no en los que usa la consola: ver que parámeros reciben y modificarlos.
- Documentar los script de la consola.
- Se van a añadir los cambios para que se puedan hacer imágenes desde la consola con los clientes en modo usuario.
### Instalación
La instalación se bajará los clientes ya creados. Generaremos clientes de las distintas versiones posibles.
Hay de documentar la forma de crear el cliente por si alguien quiere probarlo.
### Trac
Cerrada la rama 0.10 y pasados ticket a 1.0.
Revisar ticket de Testing y version 1.0
### Arranque clientes
Para los equipos que no estén registrados en la consola de administración:
- Que el pxe arranque el ogclient en modo user
- Que le envíe un menú por defecto que tenga las opciones de apagar, reiniciar y inicio de sesión de las particiones existentes (se tendrán que detectar en el arranque del equipo)
### Menús personalizado
Se ha incluido un menú personalizado de de ejemplo en la instalación que cumple las normas de accesibilidad (/opt/opengnsys/www/maneus/menusejemplo.html).
## Trac
Se cambiará el modulo de foros, el actual da errores.
Se cambiará el límite de tamaño de subida de ficheros
## Runtest
Permite automatizar los test.
Documentación ​http://opengnsys.es/wiki/Version2/Desarrollo/RunTest
Fuentes: ​http://opengnsys.es/browser/branches/version2/runtest
## Para próximas versiones
Poder distribuir los servicios de opengnsys en varios servidores
Pxe con archivos de configuración que se generan a partir de una base de datos.