# Acta videoconferencia 13 abril 2011
Asisten:Málaga, Sevilla Próxima reunión: miércoles 27 abril de 2011, alas 10:00
## Cambio en el código
### La rama 1.0
- se copiará al truk quedandose como versión actual
- quedará para corregir los errores que se encuentren el la versión actual, y luego se pasarán al trunk
- se copiará a la versión 1.1 como punto de partida para las modificaciones de la nueva versión.
### Antes del cambio
- En el script de creación de cliente queda por cambiar los path hacia los que se dirige, es poco trabajo
- Se subirá el nuevo cliente que se inicia con menos mensajes de depuración y tiene en cuenta la variable ogdebug
- Otros cambios en el cliente se realizarán después de la estabilización.
### Instalador.
Al instalar es necesario que el proxy está configurado en el svn. El instalador debería comprobarlo y o lanzar un mensaje para que el usuario lo configure o configurarlo partiendo de la configuración del sistema.
En la documentación está recogido, pero se le dará más visibilidad poniéndolo como requerimiento
## Documentación.
Hay que revisar que se ajuste a la nueva versión . Se propone que a la vez que se realizan las pruebas se vaya comprobando que la documentación es correcta.
Se harán video tutoriales de las distintas operaciones de la consola. Se colgarán en youtube para darle mayor difusión
Habría que actualizar la página de Facebook periodicamente.
Se abrirá una rama del foro para las pruebas de la versión 1.0
### Modificación de la página del wiki con la documentación.
- La configuración inicial del servidor se incluye al final de la instalación
- La guia rápida se dividirá en partes:
  - zona de administración de la consola (cómo se genera nuevo administrador, etc)
  - zona de administración de la unidad administrativa (cómo se incluye nueva aula y pc, etc)
- La Módulos de asistentes y gestor de arranque remoto versión 1.0 se pasa a guia de operación. Incluirá las operaciones normales de gestión de las aulas (restauración, creación de imágenes, …)
- En el indice de la documentación se modificará la lista de documentos poniendo todo al mismo nivel. Se modificará documentación de usuario por manual de usuario.
## Version 2.0
Está muy avanzada.
- El cliente se comunica con el servidor de forma cifrada y autenticada.
- La consola ya permite incluuir unidades administrativas, grupos y ordenadores y funcionan los primeros plugins (ej, enviar un comando al cliente y ver el resultado en la consola)
- La creación de plugin es muy fácil y está documentada
Pasos siguientes: integrar el engine y la consola.
## Temas a tratar en la próxima reunión
- Estado de las pruebas, aulas en producción
- Fijar fecha presentación en Madrid
Cuando acabe la estabilización habría que volver a redefinir los hitos y incluyendo la versión 2, para ver como integrar los nuevos cliente y consola con el engine