# Acta videoconferencia 13 de Julio 2011
Asisten: Málaga, Huelva, Barcelona y Sevilla
Próxima reunión: Miércoles 21 septiembre 10:30
## Versión 1.0.2
Se decide estabilizar la versión con los cambios necesarios para poder tener opengnsys en marcha el próximo curso. Fecha de aproximada de liberación final de julio.
Cambios que se están realizando:
### Estructura de servidores descentralizada
Se tiene un servidor de administración central y varios repositorios.
Ha habido que realizar modificaciones en distintos sitios:
- /opt/opengnsys/client/etc/preinit/mountrepo.sh -> variable rootserver no cogia ip del repo sino del server
- /opt/opengnsys/www/gestores/gestor_pxe_*-php -> no tomaba la variable repo
- librería que incluye: ogGetIpRepo
### Wake on lan entre dos subredes
Se tiene el servidor de arranque remoto en distinta subred que los clientes. Tenemos dos soluciones según podamos configurar o no nuestra red:
- Los router dejen pasar estos paquetes.
- El server se conecta por ssh al repo y les manda las mac de los equipos que hay que arrancar, el repo manda la orden wake on lan.
### Menú cliente con validación ldap
Se ha optado por una solución que modifique lo mínimo posible. En la página del menú se define una variables de si existe validador y y si es así hace un include al código del validador.php. Da la posibilidad de que los administradores personalicen el validador.
Se propone que se defina la variable "tipo de validador", para que se puedan tener varios validadores simultaneamente según el cliente que iniciemos.
### Separación de servicios y recursos
Se podrá configurar Opengnsys para que los distintos recursos (samba, pxe, log,...) se puedan situar en distintas ubicaciones.
### Instalador
Casi listo para poder instalar en Fedora.
Se está preparando para que se pueda instalar individualmente el repo o el server. Este cambio necesita que se defina exactamente que servicio está por defecto en uno u otro servidor. Posiblemente se dejará para la siguiente versión.
### Postconfiguración de windows
La configuración de los clientes tras la restauración de la imagen de windows está muy avanzada.
### Postconfiguración por grupos de clientes
Para modificar lo mínimo posible, se tomará como grupo del cliente el aula en que está definido y en este ámbito se podrán realizar configuraciones específicas tras la restauración de la imagen.
### Subiendo el código al subversión
Es conveniente que para cada cambio se cree un ticket que lo describa y una rama dentro del branches/version1.0-tickets que contenga el código.
## Versión 2.0
A la vuelta del verano nos centraremos en la versión 2.0
Comenzar a especificarla desde cero: Revisar los ticket pendientes y las necesidades/deseos traídas de redIris
Debe existir un script de migración de la 1.0.x a la 2.0
## Formación
En septiembre se organizará la formación de opengnsys para las universidades.
Se está creando una plataforma virtual de formación.
## Configuración de arranque
Los parámetros de la configuración de arranque se cambian en distinto sitio según el gestor que usemos:
- pxelinux: en base de datos en la tabla itemboot, mirar también menuboot, menuboot_itemboot
- grub4dos: modificar las plantillas en /opt/opengnsys/tftpboot/menu.lst/templates