# Acta videoconferencia 14 febrero 2013
Asisten: Málaga, Barcelona, Huelva, Zaragoza y Sevilla.
Próxima reunión: 5 marzo 10:30.
## Ohloh.net
Es una página donde inscribes un proyecto y hacen un análisis del mismo: líneas del código, lenguajes de programación, actividad, ...
Opengnsys está inscrito desde hace tiempo, lo marca como alta actividad.
Se va a poner en el wiki de nuestro proyecto un enlace a ohloh.
## 1.0.4a error: cola de acciones.
Los comandos se ejecutan dos veces.
Sigue sin resolver, se han hecho muchos cambios y es difícil acotar los que se refieren a este ticket.
## Versión 1.0.5
### Postconfiguración Windows.
Se modifica función ogInstallWindowsClient para que se incluya como parte del minisetup.
Está probado por Barcelona y va bien.
### Autenticación ldap.
Está activada por defecto → se cambiará a desactivada.
Si está activada pero no hay página de autenticación muestra un mensaje informativo del error.
### SetPartitionId.
Se modifica la función, recibía un nemónico, ahora recibe un número.
Se crea SetPartitionType, que recibe el nemónico.
Se ha probado y va bien, también con GPT.
### Separación partición – sistema de fichero.
Ya está separado en el motor de clonación.
En la consola web está casi, falta en los comandos restaurar y crear el desplegable de imágenes.
### Clonar partición de datos. #416
Funciona bien
Al detectar la configuración del equipo, si detecta un sistema de fichero y no detecta sistema operativo lo marca como partición de datos.
### Ampliar detección de sistemas operativos. #548
El nuevo cliente detecta muchos más, si alguien quiere alguno que falte que abra un ticket.
### Consola Web compatibilidad php5.4. #551
Poner en el wiki las reglas que hay que seguir para no incluir errores nuevos en el código.
### Registro de la instalación en el directorio de log de opengnsys.
Tanto el registro de instalación como el de actualización.
### Comunicación entre ogServer y ogRepo por ssh.
Está realizado para línea de comando. Se revisará y si se puede se cerrará esta parte.
No está hecho para la consola, se deja para mas adelante.
### Mejora: Instalación agente opengnsys en windows.
Actualmente para instalarlo el servicio hay que darle la ip del servidor y la ip del cliente. Si detectará la ip del cliente dinámicamente podría instalarse en la máquina modelo.
Requiere tocar el agente para windows, que está hecho en C.
## Redefinimos hito 1.5.
Se decide no incluir cosas nuevas, se terminará lo que se está realizando y se estabilizará la versión.
### Funcionalidades.
Partiendo de las necesidades de cada Universidad, la próxima versión incluirá los siguientes comportamientos:
- Nuevo cliente basado en Ubuntu 12.10 y 12.04 de 32 bits kernel base. (TODO reutilizar ticket )
- Revisar independizar procesos de restauración. (Ramón).
- Soporte de clientes con varios discos en consola web.
Malaga
Eliminar la limitación del tamaño de la cache (Crear ticket).
Mejoras en el arranque dual. ticket#484
(web) Corrección asignación de fotografías a los objetos ordenadores. ticket#558
(web) Eliminar fichero de imagen de la cache de los clientes. ticket#524
(web) Configurador visual de las opciones de arranque ofrecidas por gestor de arranque remoto -Netboot-. ticket#534
(web) Eliminar imagen de los repositorios. ticket#564
(web) Cambio rápido entre unidades organizativas. ticket#557
Huelva.
Autenticación.
Cache en segundo disco duro.
Sevilla.
Sincronizada.
Barcelona.
problema del torrent. ticket#535
Zaragoza.
Instalación segura y estable.
Windows 7 si o si debe de ser restaurado.
### Pruebas.
Se incluirán los ticket de uno en uno para que se puedan detectar los errores mejor.
Cada ticket se probará realizando las tareas que se han definido en el curso online.
Al final se hará un banco de pruebas completo, como en versiones anteriores.
## Curso de formación on line.
Se mandará un recordatorio a la lista para animar a quienes se han inscrito y no han comenzado el curso.
En sevilla se admite el curso de formación on line como curso de formación que permite compensar horas.
Se ha realizado la ficha del curso.
## Acuerdo de colaboración.
Se han conseguido un ejemplo de acuerdo de colaboración y uno acuerdo marco que hay que adaptar para hacer el nuestro.
Para que tenga validez legal tiene que aprobarse en el consejo de gobierno → quizás no lo necesitamos.