# Acta Videoconferencia 17 octubre de 2013
Asisten: Zaragoza, Barcelona, Málaga y Sevilla.
## RedIris.
Sólo podrá ir Juan Jesús de Málaga.
Se parte de la presentación del año pasado.
Cambios ya realizados:
- diapositiva 1: Logo de las jornadas técnicas.
- diapositiva 7: Sistemas operativos detectados, se elimina solaris y se añade la manzana.
- diapositiva 10: clonación de macintosh.
- diapositiva 12: Mapa de implantación, ya tiene los datos actualizados.
Como la presentación ya se ha mostrado en los grupos anteriores las primeras dispositivas se reestructuraran para darle menor importancia. centrándonos en los temas siguientes:
### Nueva versión.
Se dedicará por completo a nueva consola web. Se modifica del modelo de datos y se utiliza el framework Synphony.
### Clonación de macintosh.
Habría que comentar que se puede realizar de una forma manual y en esta versión no va a estar automatizado.
Quien está interesado que se ponga en contacto y se le ampliará la información.
### Curso de OpenGnSys en la plataforma docencia.net
Certificación.
En la plataforma docencia.net es complicado realizar la certificación del curso de opengnsys.
Se plantea que la certificación se realice con openBagde y que los planes de formación del personal de las distintas universidades acepten está certificación.
La plataforma de enseñanza que usa docencia.net es Moddle 2.5 trae un pluging de openBagde. No lo tienen en producción pero está valorándolo.
Los alumnos se dan de alta en openbagde y al hacer el curso le aparecerán los hitos conseguidos.
Estadísticas.
Número de personas matriculadas: 199
Hay muchas que no tienen actividad en el curso.
Número de personas que han finalizado: 20
Hay que activar en el curso el pluging que controla quién ha terminado.
Petición de manuales.
Se utilizará la documentación del curso y se pondrá en la página del proyecto. Se pasa de los documentos SCORM .doc a pdf. Hay que cambiar las llamadas a vídeos por enlaces a los mismos.
Actualmente se está trabajando en los cursos avanzados.
### Estado del proyecto.
Comparando con el año pasado tenemos.
- Que el año pasado se sacaron tres versiones y este año sólo una, pero si observamos el número del commit es prácticamente el mismo.
- Se está trabajando al mismo nivel que el año pasado, pero la nueva versión trae grandes cambios.
- Se pondrán “pantallazos” de Ohloh.
### Versión Beta del proyecto.
Se comentó sacar un nuevo descargable para instalar la versión beta para realizar las pruebas.
Se va a esperar a que la consola contemple las imágenes diferenciales. Actualmente sólo se pueden realizar desde línea de comandos.