# Acta videoconferencia 19 octubre 2011
Asisten: Barcelona, Huelva, Málaga y Sevilla
Próxima reunión: jueves 3 de Noviembre 10:30
## Cierre de la versión 1.02
Se pone como fecha de liberación el 1 de Noviembre.
- Se ha limpiado el código
- Se ha añadido la ayuda a comandos que no la tenían
- Se han movido los tickect que no pertenecen a esta versión a otras posteriores
Falta por hacer:
- Integrar:
  - mejora de los log de seguimiento en los clientes
  - grupos para hacer postconfiguración de las imágenes restauradas.
  - CheckAlive: script para comprobar el estado del servidor y levantarlo si es necesario.
- Realizar la prueba en el branch cuando estén todos los cambios y pasar al trunk
## Versión 1.0.3
Se incluirán las funcionalidades que ya están desarrolladas pero no se ha pasado al código del proyecto:
- Postconfiguración de Windows (activación , inclusión en dominio,...)
- Configurar desde la consola la resolución de la pantalla que se manda al arrancar el cliente
- Autenticación con ldap, u otro servicio, de los usuarios en las páginas de inicio de los clientes
## Versión 2.0
La versión 1.02 proporciona todas las funcionalidades que nos hacen falta para gestionar las aulas. Ahora es el momento de redefinir las necesidades que tenemos y replantear desde cero la estructura de opengnsys.
Se realizará una videoconferencia monográfica sobre los requisitos de la próxima versión y se abrirá una página en el wiki dedicada a este tema.
Con la definición inicial del hito 2.0 se ha generado un código que ya recoge algunas funcionalidades y está en versión de desarrollo. Habría que probar:
- Si se ajusta a los requisitos que definamos. En que medida los facilita o los limita.
- Si es fácil de aprender, para que todos los miembros del proyecto puedan participar en su desarrollo.
Para poder evaluar está versión se probará y se realizará una videoconferencia, o similar, donde se explique la estructura de la misma.
En caso de no utilizar el código existente se definirá qué lenguaje se utilizará y framework que faciliten el trabajo (ej: .extjs)
## Funcionalidades próximas versiones
- Añadir las funcionalidades de la consola actual a una nueva que esté bien organizada.
  - Tiempo de formación de los usuarios finales sea lo menor posible.
  - Parte de programación fácil de desarrollar.
- Grupos más flexibles.
  - Que las aulas o los equipos se puedan agrupar de forma dinámica para lanzar acciones conjuntamente
  - Vistas en altiris: En altiris se agrupan los equipos por vistas, que se construyen por medio de una búsqueda de alguna características de los equipos y se pueden guardar. Sobre estás vistas se pueden realizar acciones.
- Basarnos en plugins que permitan añadir nuevos componentes. Pueden incluir las ACL: qué usuarios tienen acceso al plugin y a qué acciones del mismo.
- El utilizar el botón derecho para acceder a las acciones en incomodo.
- No utilizar frames → no es accesible