# Acta videoconferencia del 19 de diciembre de 2012
Asisten: Huelva, Málaga, Sevilla y Zaragoza.
## Estado versión actual 1.0.4a
La versión 1.0.4a está funcionando sin problemas en Sevilla y en Málaga. Sin embargo, Zaragoza encuentra los siguientes problemas con esta versión:
- La CPU del servidor se pone al 99%, siendo necesario reiniciarlo.
- Se producen reinicios con bucle de reapertura de puertos.
- Se producen resultados distintos al ejecutar comandos desde el menú del cliente y desde la consola web.
- Hay problemas en el tiempo de espera de Multicast.
- Siguen los fallos al instalar el cliente OpenGnSys en Windows.
## Plataforma de enseñanza virtual
El curso de Introducción a OpenGnSys cuenta con 153 alumnos inscritos y 12 profesores. Estadísticas de uso:
- Tema 1: finalizados 12 tests.
- Tema 2: finalizados 10 tests y 5 tareas.
Establecer un protocolo unificado para responder a las tareas:
- Calificar como "apto" o "necesita mejorar", indicando los comentarios necesarios.
- Activar el envío automático de la respuesta al cerrar una tarea.
- Abrir los foros incluyendo un mensaje genérico de ayuda.
- Revisar habitualmente los foros, estableciendo los siguientes responsables:
  - Tema 0: Juan Jesús y Antonio.
  - Tema 1: Rafael y Delia.
  - Tema 2: Rafael y Delia.
  - Tema 3: José y Ramón.
- Incluir en el foro de profesores la plantilla para las respuestas tipo para el alumno.
Queda terminar el tema 4 y abrir los temas restantes (del 4 al 7) tras las Navidades.
## Próxima versión
Liberar una nueva versión 1.0.5 con las mejoras que ya están incluidas en la rama de desarrollo, dedicando todo el esfuerzo restante a implantar las imágenes diferenciales.
Verificar que el parche de WOL por IP está incluido en la nueva versión.
## Próxima reunión
Planificar la próxima reunión para la semana del 14 de enero de 2013.