# Videoconferencia del 20 de Junio de 2013
Asisten: Zaragoza, Barcelona, Huelva, Málaga y Sevilla.
Próxima reunión: Jueves 4 de Julio.
## Red Iris.
La charla de opengnsys fue muy rápida, porque se iba con retraso. No hubo tiempo para se hicieran preguntas.
Al ser un encuentro tan rápido, se echo de menos las relaciones y contactos que se dan en los tiempos muertos.
FOG.
- Está migrando de partimage a partclone.
- Empezando a trabajar con ext4.
- Usan Sysprep para la configuración de windows.
- El interfaz es amigable.
- Tiene un agente para windows que permite interaccionar con el equipo: está hecho en java, lo trae FOG, permite enviar capas de aplicaciones virtuales y activarlas.
## Estado versión 1.0.5
Repasamos los ticket:
#549 Crear página con información del proyecto. -> cerrado.
#564 Eliminar-Imagen-Repositorio.
- Está en la rama de los ticket. Hay que probarlo.
- Tiene en cuenta las imágenes monolíticas y las sincronizadas versión 1.
- Falta incluir las imágenes incrementales versión 2, que son ficheros con extensión .diff
#609 Fallo al Incorporar ordenadores. -> solucionado.
Se incluyen en la tabla valores por defecto para algunos campos y los demás se toman de las propiedades del aula.
#606 constantes.php: error panel de navegacion y asistente particiones remotas. -> solucionado.
- Se codifica el fichero en UTF8
- Se corrige un include que no debía tener espacios en blanco antes del código
#598 eliminar imagen de cache no funciona si cache desmontada.
Al iniciar el cliente OG calculaba el tamaño del sistema de ficheros y dejaba desmontada la cache. -> Si quita la línea que la desmonta.
Prácticamente terminado.
- Gestiona bien las monolíticas y las sincronizadas versión 1 (que son un directorio)
- Falta controlar las imágenes diferenciles de la segunda versión: con extensión .diff.
#607 setclientmode: Identificacion de la plantilla por nombre en consola. -> cerrado
#596 Gestión automática de fichero PXE al administrar clientes -> cerrado
#565 Imágenes diferenciales
Queda pendiente la consola. Se van a crear páginas que sirvan para las dos versiones y se podrá elegir qué versión queremos utilizar.
#603 ogLive basado en ubuntu estandar amb kernel 3.8.0-19-generic
Los comandos de reboot y poweroff se quedan bloqueados en algunos equipos. Se resuelve matando el proceso del browser (pkill browser).
Pendiente el inicio de sesión de windows directo.
- la opción pci=noacpi -> muy compatible -> en Málaga arrancan el 95% de los equipos.
- Puede que el grub4dos no entienda el parámetro vga (el nuevo cliente utiliza "video") -> se creará otro cliente con la opcion vga.
Parece kexec puede llamar al mbr de la partición a través de grub4dos.
#604 Agente de sistema operativo windows bloquea conexión a internet.
El cliente al apagarse deja los socket abiertos, el servidor se satura y no admite más conexiones. En Sevilla se está guardando registro del número de conexiones cada media hora, se ve que van aumentando y al llegar a unas 900 se cae el servicio. No sabemos si es esto lo que provoca el bloqueo de la conexión a internet.
La versión 1.0.5 corrige en parte, sólo permite una conexión por equipo. Cuando el cliente solicita una conexión revisa si existe una anterior y la cierra.
En el configureOs se ha comentado la línea que instala el agente de openGnSys hasta que se comprueba que va bien.
#594 Reactivar el comando Formatear y Particionar
Habría que incluir un mensaje que avise de las limitaciones del comando: sólo primer disco y la tabla de particiones tiene que ser MSDOS.
#597 El ogadmserver.cpp deja conexiones mysql abiertas en la función AutoexecCliente.
Se ha solucionado parcialmente aumentando el máximo de conexiones de mysql a 1000.
El error no es fácil de repetir porque tiene que utilizarse el autoexec con un gran número de equipos.
#602 Adaptar funciones para soportar los sistemas de ficheros del Kernel 3.7.
En el banco de pruebas hay información. Están casi todas, falta alguna para FAT32.
#557 Cambio-Unidad-Organizativa. Está terminado, falta cerrarlo.
#608 Consola Web: mostrar mensaje cuando equipo no tenga la configuración del disco en la BD.
Está terminado, sólo habrá que comprobar las páginas de las sincronizadas cuando se creen .
#588 Grub para linux 32 y 64 bits. incluye configurador del cfg.
- 1.0.4 -> va bien.
- 1.0.5 -> no correcto -> se usa el grub de la 1.0.4 incrustado en el cliente 1.0.5.
Errores mencionados en otras reuniones:
- ogExtendFs -> resuelto. Al comprobar si la partición estaba desmontada daba error siempre y no daba mensaje -> hay que probarlo.
- Asistente de particionado con cola de acciones -> El servidor no recibía notificación cuando al acabar el proceso. Se ha cambiado la función de apagado para que incluya un sleep al final que dé tiempo a notificar al servidor -> hay que probarlo.
- Crear Imagen -> solucionado.
- Inventario de software -> solucionado.
- Inventario de hardware -> solucionado.
- Gestion de dos discos: quitarlo y ponerlo -> solucionado.
## Banco de pruebas.
Incluir los resultados de las pruebas en la página del banco de pruebas 1.0.5.
## Versión Beta.
Como mínimo tiene que tener la misma funcionalidad que la versión 1.0.4.
La versión anterior salió muy inestable, es preferible esperar más y no sacar una versión que pueda desanimar a la gente.
## Clonación multicast.
No le funciona a XXX.
- El firewall está abierto.
- Revisar ficheros de configuración con parámetros multicast.
- Pasar TTL a 16 en los script. Actualmente tenemos ttl=1. Los router de cisco revisan todas las tramas con ttl=1 y se sobrecargan.
## Distintas unidades organizativas en el mismo repositorio.
Problema: se comparte el mismo directorio -> una unidad podría saturar el espacio afectando a las demás.
- En el ticket eliminar espacio del repositorio aparece el espacio libre.
- Al crear el objeto imagen se va a comprobar que no existe ninguna con el mismo nombre.
- Zaragoza tiene esta situación: utiliza una nomenclatura que identifica de qué unidad es la imagen.
- Un directorio para cada unidad permitiría tener sistemas de ficheros separados -> daría más seguridad pero no permitiría compartir imágenes entre unidades organizativas.
Queda pendiente para pensarlo mejor.
## Comunicación con ssh entre dos servidores.
Mejora: que la consola tenga un asistente que pida los datos para crear la clave pública para comunicarse sin clave y la configure en los servidores.
## Instalador de ticket.
Los ticket se suelen instalar con un shell script.
- Para un ticket nuevo se copia de uno anterior y se modifica.
- Hay dos aproximaciones diferentes hay que comprobar cuál se asemeja más a nuestro caso.
## Aplicaciones virtuales.
FOG tiene un agente que permite con el sistema operativo iniciado copiar las capas de las aplicaciones virtualizadas y activarlas.
Opengnsys podría copiar las capas estando el equipo en el cliente de opengnsys y activarlas con un script al inicio de la sesión. Podría ser un proceso asociado a la restauración o independiente.
Habría que pensar cómo mostramos la información en la consola web para que sea cómodo.
Se están barajando varias opciones para las aplicaciones virtualizadas, entre otras:
Camello: leyendo la licencia a partir de 50 equipos es de pago.
Huelva ha probado al aplicación MS word virtualizada y no puede escribir en una unidad de red.
Chocolatey: instalación desatendida de msi.