# Acta videoconferencia 20 diciembre 2011
Asisten: Barcelona, Huelva, Málaga y Sevilla
próxima videoconferencia: 18 de enero de 2012
## Grupo de RedIris. Presentación de FOX
Fácil de usar pero menos funcionalidades.
Agente para los sistemas operativos: FOX lo trae para windows y la universidad del País Vasco ha creado uno para linux, permite:
- Realizar acciones sobre el sistema
- Hacer snapping: crean una imagen pequeña de sistema operativo y después de restaurar le mandan aplicaciones virtualizadas
Interfaz web buena pero rígida,
- No permite al usuario avanzado adaptarla a sus necesidades.
- Visualización de la infraestructura difícil, hay que hacer filtros para de búasqueda y seleccionar los qeuipos uno a uno.
Capa inferior muy limitada:
- Sólo permite clonar discos completos.
- Incompatible con algunos hardware
País Vasco está haciendo un plugin para utilizar ocs desde FOX
Puede que satisfaga las necesidades de muchas universidades.
Se plantea la posibilidad de crear un plugins que desde la consola de FOX utilice el motor de clonación de opengnsys.
## Liberación Versión 1.0.2
Se ha terminado de probar la versión.
El error que había con la restauración por torrent que se ha corregido
Se revisarán los ticket para cerrar los que proceda.
## Versión 1.0.3
Funcionalidades a incluir
- Sistema de fichero de cache en ext4: mejora la transferencia de ficheros
- Autenticación en la página de inicio de los cliente con ldap
- Comando restaurar en la consola, que permita realizar multicast directamente a la partición (sin cache)
- Script de comparación de la configuración del dhcp con la base de datos de opengnsys
- Buscador de equipos y equipos duplicados en la consola
- Incluir una plantilla PXE donde en modo administración se pueda iniciar sesión en windows.
## Opengnsys 2
Redefinir los casos de uso:
- Partir de los que existen en el web
- Compararlo con la lista de necesidades de redIris (ver cuales se han cumplido ya)
- Mandar encuesta a otras universidades para los casos de uso más frecuentes
Algunos aspectos de los casos de uso:
- Consola: distintos roles de usuario que nos permitan interfaz más sencilla (con menos permisos) o con más funcionalidades
- Si se usa un único sistema operativo en el equipo cliente o varios.
- Si el hardware es todo igual o muy heterogéneo.
## Más adelante
- Mejorar rendimiento.
- En la consola web, la cola de acciones pase los registros antiguos a una tabla de “archivados” (o algo parecido)
- Nuevo grub4dos permite iniciar windows sin reiniciar (en algunos hardware): parámetro que permita definir el tipo de inicio.
## CeBIT
Se ha inscrito opengnsys en el concurso que realiza Linux Magazine entre proyectos de software libre para asistir al Cebit, a los dos seleccionados le ponen el stand gratis.
CeBIT es la feria de exposición de computadores, tecnologías de la información, telecomunicaciones, software y servicios más importante del mundo. Se lleva a cabo en Hanóver, Alemania cada primavera