# Acta videoconferencia 21 marzo 2013
Asisten: Barcelona, Huelva, Málaga y Sevilla
Próxima reunión: viernes 12 Abril 10.30
## Versión 1.0.5
Se repasan los ticket que pertenecen a la versión y se decide que hacer con cada uno de ellos:
Se pasan a la siguiente versión 1.0.6:
#51 Detectar y tratar metadispositivos
#541 Gestión plataforma MAC
#506 Informes en Pdf
#512 Consola web asistente particionado: comprobar que las particiones no sobrepasan disco #580 Caídas de ogAdmServer y ogAdmClient por desbordamiento de cadenas
#141 Reconstruir función ogDiskToDev
#467 ogLive iniciado desde cache
#136 Splash de arranque con Plymouth. #533 Scritps de interfaceAdm no deben incluir lógica de proceso
#544 Comprobar si Windows esta en dominio antes de cambiar nombre en script de inicio de sesion
#519 Consola: gestion de iconos en parte de administración
Se resolverán en esta versión los siguientes:
#461 Actualizar grub4dos
#484 ArranqueDual
#245 Teclado internacional en el cliente
#585 incluir en la administración las opciones dns y proxy para el ogLive
#535 torrent-creator con imágenes mayores a 80 GB entra en bucle y no finaliza.
#542 ogLive cliente torrent -leecher ó peer- tiempo en modo seeder
#563 configuración wol del ogLive en determinadas equipo provoca que el browser no su muestre. #564 Eliminar-Imagen-Repositorio
#565 Imagenes diferenciales #566 asistente de gestión Master muestra todas las imágenes de su cache para enviarlas. → En el asistente para clonar particiones remotas.
#587 buildToOrder: activación controladores de disco para windows 7
#590 ogSetLinuxName() en Boot.lib
#591 ogCleanLinuxDevices() en Boot.lib #592 ogBoot sobre un sistema de archivos GNU/Linux depende del valor default del grub.cfg
#149 Controlar tamaño de caché en la consola
#532 Gestión básica de imágenes en el repositorio (heredado de #270)
#537 Revisión proceso de creación y restauración de imágenes: interfazAdm -> scripts -> engine
#552 Permitir crear CACHE en cualquier disco
#555 longitud maxima nombres netbios → sólo afecta a winodws: se incluirá un mensaje recomendando que el nombre del pc no exceda los 15 caracteres , tanto en la consola web y como en el wiki.
#589 ogConfigureFstab() en Boot.lib
#455 Comunicacion SSH entre un Servidor central y repositorios -> Es un procedimiento manual, de documentará en el wiki.
#557 Cambio-Unidad-Organizativa #571 NTAutoLogon: muestra la clave del usuario de autologon #549 Crear página con información del proyecto (si da tiempo)
#588 Grub para linux 32 y 64 bits. incluye configurador del cfg #593 engine: optimizar inicio sesión en windows
No se va a resolver:
#457 seguridad: ogclient en modo usuario permite abrir una consola bash
Terminado:
#576Varias cuestiones relacionadas con la sincronización de imágenes
Sin decidir
#536 servicio tracker de opengnsys permite la descarga de las imágenes sin autenticar.
## Curso Online
En el tema 6 varios alumnos han tenido problemas en la restauración de las imágenes por torrent. Llegan corruptas y se borran al final del updateCache, dejando solamente el archivo .sum.
## Hardware
Algunos equipos necesitan que se configure ACPI=noAPCI pasandoselo por PXE como opción del kernel.