# Acta videoconferencia 21 de marzo de 2018
Asisten: Huelva, Málaga, Teruel, Valencia y Sevilla
Próxima reunión: 12 de abril de 2018 a las 11:30
Leyendas:
- Tareas pendientes.
- Mejoras.
## Últimos cambios
### Remote PC
Se sigue documentando para facilitar su uso.
### #816 Marcar ordenador de profesor
Se integra en la rama de desarrollo.
### #804 Conversión de todo el código php de la consola web de administración a Php7 y Mysqli
Se elimina librería antigua de xajax en el asistente de clonar particiones remotas. Se internacionalizan mensajes que faltaban.
### Wiki: lista de compatibilidad
Se incluye en Ubuntu 14.04
### #834 Aplicar limpieza de código PHP
boot_grub4dos_crear.php: Se resuelve errata de variables no definidas.
### #824 Iniciar sistema restaurado
En las opciones del comando restaurar aparecerá un check con la opción de iniciar el sistema restaurado cuando el comando termine todas las funciones.
El comando crea un fichero temporal como marca. Cuando se acaba de hacer la restauración si ha ido bien se lee el fichero y se cambia la plantilla en el NetBootAvanzado, si ha ido mal se borra el fichero.
No se puede poner en cola de acciones porque si no se ejecutaría aunque la restauración hubiera ido mal.
Ideas para próxima consola :
- En DeployStudio, una herramienta de clonación para equipos mac, aparecen iconos representando las distintas acciones que se pueden ejecutar en un equipo.
  - Se arrantran sobre él los iconos/comados que queramos utilizar y se lanzan.
  - Si se pincha en un icono concreto se pueden modificar los opciones del mismo.
En los procedimientos compuesto, sería interesante que si falla uno no continue con el siguiente.
Habría que saber cómo crear un procedimiento desde la consola.
### Script de actualización
Se corrigen erratas al actualizar de la 1.0.6b a la 1.1.0, faltaba un campo en la base de datos.
### #595 Internacionalización mensajes del cliente
La nueva versión de los mensajes del cliente se incluyen en el trunk y en el tag de la 1.1.0.
### #835 Problemas al listar plantillas en Nerboot Avanzado
Si se crean nuevas plantillas PXE, NetBootAvanzado puede presentar comportamientos extraños, tales como:
- Mostrar columnas que no se corresponden con los ficheros de plantillas (se ha obtenido una columna con el valor 7.4 al crear una plantilla nueva).
- Imposibilidad de asignar ordenadores a una columna nueva.
Para resolverlo se cambia la forma de leer el contenido del directorio de plantillas PXE desde la consola.
### #834 Aplicar limpieza de código PHP
boot_grub4dos_crear.php: Se resuelve errata de variables no definidas.
### #830 Mejorar el tratamiento de discos extraíbles tipo USB
Función ogGetDiskType:
- soporta discos NVM.
- lsblk puede dar la salida en formato JSON, se podrían para procesar discos a partir de dicha salida.
Discos NVM
- El blkid no los trata como disco principal, por lo que no se pueden usar los procedimientos existentes que están creados para el disco 1.
- gldrl: Reconoce como disco principal el mecánico y el de estado sólido es el secundario.
- ogCreatePartitions: detecta los discos NVM pero nombra la partición con un formato incorrecto para fdisk.
- Se pueden particionar y formatear
### Problemas con la tarjeta de video
En Huelva tienen unos equipos nuevos que al arrancar normal va bien, pero si se hace desde OpenGnsys se queda la pantalla en negro: se activa la segunda tarjeta de video integrada en placa y no funciona.
## Próxima versión: 1.1.1
Se intentará que las versión salga más rápido, centrándonos en varias funcionalidades que sean importantes.
Entre otras nos parece importante clonación de equipos UEFI con Secure Boot activado.
El comando efibootmanager permite cambiar el próximo arranque, sin modificar el arranque por defecto. De esta forma se haría el inicio de sesión de Windows con reinicio.
## Reunión de los usuarios
Se realizará un encuentro de usuarios de OpenGnsys con el objetivo de intercambiar experiencias entre las distintas Universidades que utilizamos la aplicación. Se mostrarán "casos de éxito" que se realicen en distintos sitios.
Se podrían tener pequeños escenarios preparados para que quienes asistan prueben funcionalidades concretas.
Posibles experiencias a mostrar:
- Informe de soporte.
- Remote PC.
- Copiar exámenes desde los equipos del aula al servidor.
- Gestión de equipo para el personal.
- UEFI.
La fecha se propone entre final de mayo y principio de Junio, después de RedIris?.
Se mandará un correo a Tecniris para difundir el encuentro y pedir opinión de los temas que puedan interesar.
## Imágenes torrent
Se crearán un ticket para compartir las imágenes torrent "a demanda".
Ahora el servidor pone todas las imágenes torrent a disposición de los equipos en todo momento. Esto implica que al arrancar OpenGnsys el servicio de semillero realiza la comprobación de todas las imágenes, saturando las CPU y la memoria del servidor.
El cambio supondría que para iniciar una transferencia el cliente solicitaría al servidor que la compartiera, y si no está ya disponible comenzaría el proceso de comprobación de la imagen. Una vez que hay un parte de la imagen "seedeada" ya la puede compartir, no teniendo que esperar a que se termine completamente, por lo que no debe retrasar mucho la restauración.
## Errar al actualizar OpenGnsys
Al actualizar un Ubuntu 14.04 de la 1.0.6b a la 1.1.0, sin actualizar el mysl, no se ha realizado la actualización de la base de datos de OpenGnsys. En el log de actualización aparece "No se ha cambiado la base de datos".
No se ha encontrado el motivo. Se ha hecho la otros casos como el mismo sistema operativo y versión de mysql 5.5.59 y no ha fallado.