# OpenGNSys Videoconferencia del 27 de enero de 2010
## Borrador de agenda
- Pruebas realizadas.
- Documentación.
- ¿Instalaciones pilotos?
- Estado del dominio nuevo.
- Hacía dónde debemos ir? Próximos pasos, priorización, integración de las ramas de desarrollo actuales.
## Pruebas Realizadas
- Torrent
  - Los archivos torrent se situan en el directorio de las imágenes. El semillero, btlaunchmay, comparte todos los archivos que encuentra allí
  - Las funciones y los script funcionan correctamente.
  - Se está usando el track de bittornado y se cae sin mótivo, hay que seguir probando.
- Problemas con ratón, etc.
  - En la rama del motor se han hecho modificaciones en el motor de arranque, módulos del kernel con los módulos de ratón y módulos de sistemas de ficheros.
- Separar particiones de sistemas de ficheros
  - Se han creado funciones que distinguen entre particiones y sistemas de ficheros (rama engine-1.0)
  - Ejemplo de uso: al crear particiones, con createpartition y después lo formatea con el tipo de SF que se desee.
Consola WEB cuando crea una imagen lo hace por tipo de HW, ¿hay algo más?
Pruebas con dhcp y repo realizadas en UMA.
Repo y consola no está probado.
Ramón ha realizado un actualizador, utilizando rsync, compila el cliente no modificando los ficheros de configuración. Va bien.
Gabriel: versión de Ubuntu, Ramón la ha probado con la Lucid
## Modificaciones en breve
Error del instalador: Si no se pone un \n después de la úlimta línea del fichero de configuración no funciona el instalador hay que retocarlo.
SATA2 sigue sin funcionar correctamente, arranca el linux pero no Windows. (problema de grub4dos) probar con grub en el caché.
- Usabilidad de la Consola WEB.
  - Organización mediante unidades organizativas menos complejas.
  - Cambiar la gestión de usuarios y gestión de los sistemas.
## Para el futuro
Logs del servidor orientarlo a MAC Addresso IP -> ponerlo como Opción. Unificar los Logs.
ADV propone script para reconfigración del Servidor, tener en cuenta la posibilidad de varias tarjetas.
Paquetizarlo en .deb, mirar las normas de paquetización con desarrolladores De debian, Ubuntu.
Hay que meterle mano a la interfaz WEB. Certificarlo W3C, accesibilidad y usabilidad.
¿Interesa meter busibox? que trae fdisk, ifconfig,...
## Documentación
Priorizarla y dar publicidad.
Modificar la estructura de la WEB del proyecto.
## Estado del dominio nuevo
En 3 semanas podemos tener el dominio para el proyecto.
Próxima reunión Martes 16 a las 10