# Acta videoconferencia 27 de marzo de 2014
Asisten:Málaga, Barcelona y Sevilla
Próxima reunión: 10 de abril de 2014.
Pasamos a ver los cambios desde la última reunión.
## Log histórico.
Se han adaptado los script a la nueva versión de las funciones ogEcho y ogRaiseError.
## OgRaiseError sin parámetros.
Daba un mensaje de error que no correspondía. Se corrige error de ogRaiseError definiendo código para el error genérico y otros que faltaban.
## updateCache.
Se crea código de error específico para esta función, antes si ocurría un error salía con “1” que corresponde a "Formato incorrecto".
## Se revisan las comprobaciones de errores del motor de clonación.
Se evita la siguiente composición errónea que nunca provoca la salida de error:
[ condición de fallo ] && ogRaiseError ... && exit $?

Debe ser sustituida por la comprobación adecuada:
[ condición correcta ] || ogRaiseError ... || exit $?

Podría afectar a procedimientos que estén creado con anterioridad a esta versión → hay que avisar en la documentación de la nueva versión.
## Inventario de hardware.
Corregido. La función devuelve una cabecera y el script de interfaz la mandaba a la consola y fallaba.
## Mejora comando eliminar imágenes de cache y repo.
Se incorporan las propuestas de la versión anterior:
- No se muestra directorio mount de la carpeta images.
- Se muestra una vista administrador donde aparecen todas las imágenes y la unidad administrativa a la que pertenecen.
- Muestra los objetos de la base de datos para que se pueda elegir si borrarlos o no.
- Información de la cache del cliente muestra imágenes tipo directorio, archivo y diferenciales.
- En el repositorio y en cache se ordenan por orden alfabético.
Posibles cambios:
- Leyenda que explique el significado de “F” y “D” (fichero y directorio).
- Si no hay cache muestra 1 y F, no debería mostrar nada.
Idea del funcionamiento de android: Las carpetas que quiere que no se muestren en la aplicación de música se le incluye un fichero de nombre determinado (algo como “.nomedia”), la aplicación lo detecta y se salta la carpeta.
## Actualización de 1.0.4a a la beta4.
No funciona el rsync. Da mensaje de error pero al final devuelve el código 0.
El mensaje de error dice que no encuentra el socket, puede ser que al actualizar no se haya instalado o configurado bien el servicio de rsync.
## Imágenes sincronizadas
Se propone que en las páginas que se refieran a las imágenes sincronizadas aparezca que son experimentales.
## UpdateCache en consola.
Pendiente comprobar que el asistente de deploy imágenes muestra las imágenes sincronizadas.
## CPU al 99%
En el foro se informó que si se apagaban tres equipos a la vez desde consola se ponía la CPU al 99%.
Se retoca el script poweroff, reboot y la función ogBoot para resolver este problema.
Afecta también a la 1.0.4a.
## ogClientWindows.
Al reiniciar el servidor se quedan los clientes de windows sin conexión. Posiblemente pase igual si se reinicia el ogAdmServer. Puede que pase también con linux.
Puede deberse al cambio que se hizo para minimizar el número de conexiones.
## Consulta del foro sobre autoexec de la consola.
El mismo script funciona en “ejecutar script” pero no en autoexec. Se revisará.
Han mandado un script de ejemplo para que lo podamos probar.
## Web del proyecto.
Se ha solucionado el problema con la base de datos. Ya funciona perfectamente.