# Acta videoconferencia 29 Febrero 2012
Asisten: Málaga, Huelva y Sevilla
Próxima reunión : 14 marzo de 2012
## Cebit
Videos de demostración: La opinión general es que están muy bien, se propone incluir delante de cada vídeo:
- el logo y la versión
- una presentación del procedimiento que se va a hacer, se puede partir de la presentación de redIris en Barcelona.
Folletos: Se llevarán 100 de papel reciclado (si se puede)
Tarjetas: Se harán tarjetas para llevar más cantidad.
Presentación: Se basará en la de RedIris? de Barcelona y el tríptico
Llevar cámara de fotos.
## Después del Cebit
1.- Artículo para Linux Magacine: 800 palabras/pg y 4 o 5 páginas. Con algunos gráficos o fotos Hacer muchas fotos al stand en el Cebit para incluir alguna
2.- Se están poniendo en contacto con el programa de televisión Tesis para presentar el proyecto.
3.- Siguiente videoconferencia: programas los hitos siguientes.
## Traducciones
No se ha traducido la documentación antigua.
Aunque en el manual de usuario sí hay referencias a la misma (habría que revisarlo)
## Versión 1.0.3
Pruebas en málaga, con Ubuntu 10.04 y 11.10, las dos han ido bien.
Se encontró un error en la instalación del dhcp y del samba, ya se ha corregido y se ha subido el tar.gz
Tras la instalación el usuario por defecto podrá será administrador de la unidad administrativa por defecto, para quien lo instale no tenga que configurar nada antes de empezar a trabajar.
Errores detectados versión 1.0.3pre de hace dos semanas
Se ha actualizado del 1.0.1 a 1.0.3pre, se piensa que los errores vienen de ahí pero se comprobarán.
- Restore Imagen no ha extendido el sistema de fichero para que ocupe el total de la partición.
- No se ven los log de seguimientos
## Próximas mejoras
Que se pueda instalar opengnsys en un servidor que no este conectado a internet. Actualmente es necesario para algunos pasos de instalación.
Separar el repo del server en la instalación → está avanzado pero hay que decidir qué componentes van en el repo y cuáles en el server.
Se ha hecho el agente de opengnsys para windows y linux.
Se está preparando el envío de comandos desde la consola a un ámbito pero estableciendo filtros según algunos parámetros: ej. que sólo se envíe a los equipos encendidos
Configuración del tipo de arranque para windows.
Según el hardware podremos iniciar sesión en windows directamente desde opengnsys o habrá que reiniciar la máquina.
Se incluirá una opción en la consola para configurar el tipo de inicio: Al inventario de hardware se le añadirá un parámetro con este valor.
## clientes con dos discos duros y discos duros de estado sólido
Los nuevos clientes de la Universidad de Huelva tienen dos discos duros y uno de ellos es de estado sólido. Están adaptando opengnsys para poder usarlos:
Las funciones utilizan los dos discos duros sin problemas, en un está la cache y se puede restaurar en el otro sin problema.
La arquitectura GPT, de los discos de estado sólido, no la reconoce el fdisk → todas las funciones que utilicen este comando dan error. El parted sí va bien.
Había un ticket para contemplar otro tipo de discos, se podría incluir ahí está funcionalidad.
## Equipos MAC
Se ha creado una máquina virtual de Mac Os (leopard) se puede poner en un sitio compartido para que se la pueda bajar quien quiera hacer pruebas.
Málaga está clonando los Mac con EAC. Usando la partición con LS2
## Incorporación al proyecto
La Politecnica de Cataluña se ha incorporado a la lista de desarrollo. Están probando y van a poner dos o tres aulas en producción
## Wake on LAN
Se usa un paquete que no es enrutable. Hay otros que sí lo son.
## PXE con dhcp externo
Está dando errores con un dhcp de windows. está documentado en
## Wiki
Crear una zona de errores conocidos, recomendaciones y advertencias.
- El navegador no puede ser Internet explorer, algunas funcionalidades no van bien.
- Para empezar a hacer pruebas mejor usar entornos sencillos, en concreto un servidor con una única tarjeta de red
- En la consola de administración el tamaño de disco duro tiene cierto redondeo, si las particiones se ajustan demasiado al tamaño a veces da error (porque lo está sobrepasando).
- El grub de 64bits no va bien. Se resolverá en la versión 1.0.4
## Torrent
El chequeo que hace torrent a todas las imágenes al arrancar el servicio consume mucho recursos. Si las imágenes que no es están usando se incluyen en un subdirectorios se minimiza el problema