# Timeline
Ticket	Descripción	Tiempo estimado	Tiempo consumido
#331	Crear bocetos de caso de uso	1/2 semana
#317	Terminar OGLive	1 semana
#273	Comunicación cliente y servidor	1 semana
#326	Scripts triviales de encendido/apagado	2 horas
#327	Scripts para arranque de los SO	2 horas
#333	Definir puntos de extensión	1 día
#226	Crear repositorios	1 día
#227	El cliente debe decir que está en OpenGnSys	1 día
#274	Sincronizar cliente con su perfil de disco duro	1 día
#318	Vista navegador	1 semana
#319	Vista ordenador	1 día
#320	Vista lista de jobs	1 semana
#321	Vista de job concreto	1 día
#322	Vista de ver perfil de disco	1 semana
#323	Vista asociar perfil de disco	2 horas
#324	Vista añadir ordenador	1 día
#325	Vista añadir grupo	1 día
#328	Script de copia de perfil de disco	1 semana
#329	Script de restauración de perfil de disco	1 semana
#330	Vista añadir repo a grupo	1 día
#332	Vista de usuario	1 día
#197	write documentation in the wiki	1 semana
#200	Create a daemon to terminate timedout jobs	1/2 semana
#220	Plugin de generación de menús para clientes	1 semana
#222	Crear plugin de encendido y apagado de ordenadores	2 días
#228	Instalador para el servidor	1 semana
#203	Add 500 and 404 error pagesOpenGnSys	2 horas

# Total
1 semana = 25 horas 1 día = 5 horas
11 semanas 12 días = 2 semanas + 2 días 8 horas = 1 día + 3 horas
13 semanas, 3 días y 3 horas